招 标 文 件

（编号：TGJA-AZLW-2022-6）

项目名称：安庆铜矿铁硫资源综合回收EPC项目劳务分包

招  标 人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

法定代表人或

其委托代理人：

日        期：      2022年3月1日

目   录

一、招标项目概况

二、招标形式及说明

三、投标文件格式及送达

四、施工其他要求

五、评标方法

六、合同签订

附表一：工期、质量及安全承诺表

附表二：投标报价表

- 招标项目概况：

- 项目名称：安庆铜矿铁硫资源综合回收EPC项目劳务分包

2、项目建设单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

3、项目要求工期：拆除工作量3月实施，安装计划4月开始实施，具体工期以建设单位要求为准。

4、项目质量要求：合格

5、项目建设地址：安庆铜矿矿区

6、项目招标范围及内容：

A、拆除

1、拆除盘式过滤机2台、真空泵2台、储槽2台及其连接管道拆除。

2、拆除浮选机11台、搅拌筒2台及其连接管道拆除。

3、拆除双梁32吨行车1台。

4、其他零星小设备、钢平台拆除、设备电缆、桥架拆除需要与业主确认分批拆。

B、安装

1、新装单梁行车一台。

2、安装浮选机22台。

3、安装浓密机2台（Φ9m、Φ12m）。

4、安装陶瓷过滤机2台。

5、安装磁选机4台。

6、以上设备平台、栏杆、楼梯制作安装。

工程量及工作内容为暂定，结算以实际发生为准。

二、招标形式及说明：

1、本次招标采取公开招标，投标单位不少于3家方满足开标条件。

2、承包方式：工程主材外由招标人或建设单位提供，其他人材机均由中标人负责，具体执行承包合同相关规定。

3、踏勘现场联系人：

项目负责人：吴小虎，电话： 13965210580；

4、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。

三、投标文件格式及送达：

1、投标文件包含以下部分：

① 工期、质量及安全承诺表（见附表一）

② 投标报价表（见附表二）

③ 投标人营业执照、法定代表人授权委托书及身份证复印件

④ 技术支持：投标人可结合工程情况提供主要劳动力配置计划、主要施工设备配置计划、施工进度计划及保障措施、安全质量保障措施。

⑤ 资信情况：投标人可根据自身情况介绍资信情况，展示与该工程类似的工程业绩等。

2、投标文件正本一份，副本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。

3、投标报名：铜冠建安公司安装公司一楼经营部

联系人：程鼎革；

联系电话：18856279001。

4、投标文件送达地点：铜冠建安公司三楼经营部；

收件人：黄赟；

联系电话：18656211500。

5、投标报名截止日期：2022年3月7日15时00分。

提交投标文件截止日期：2022年3月10日9时00分。

四、施工其他要求：

1、服从现场所有劳务人员考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务单。

2、劳务人员进场施工必须穿戴统一工作服和安全帽，配备统一工作服与安全帽的费用自劳务结算中扣除。

3、劳务班组人员吃、住、行均自行解决。

4、安全、质量、工期、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支付500-2000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。工期未满足要求视情形要求中标人支付2000-5000元违约金，并扣除5%-20%的当月任务量，情节严重招标人可终止合同并追偿。

5、各类违约金逾期不缴纳，自履约保证金中双倍扣除。

五、评标方式：

1、该工程采用合理低价法评标。投标人技术支持、资信情况满足要求的情况下，报价低者优先；同等价格条件下，技术支持、资信情况较好的投标人优先。

2、评标委员会根据投标人报价，每标段推荐1名中标候选人，根据评标报告结合项目现场情况，报公司研究后确定中标人，并发中标通知书。

六、合同签订：

1、中标人接中标通知书后10日内向招标人缴纳履约保证金伍仟元整（¥：5000.00）。

2、招标人和中标人在招标人接履约保证金后7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

3、中标人逾期不缴纳履约保证金，视为放弃中标，招标人有权扣留其投标保证金。

附表一：工期、质量及安全承诺表

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 承 诺 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工 期 | 满足建设单位要求 |  |  |
| 2 | 质 量 | 合格，争创部优 |  |  |
| 3 | 安 全 | 遵守规章，无事故 |  |  |
| 4 | 其 他 | 服从招标单位管理制度 |  |  |

投  标  人：

法定代表人：

日      期：        年   月   日

附表二：投标报价表

| 项目名称 | 工程量 | 最高限价 | 报 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安庆铜矿铁硫资源综合回收EPC项目劳务分包 |  | 1、电气专业下浮15% 2、管道专业下浮13% 3、设备专业下浮18% | 1、电气专业下浮 % 2、管道专业下浮 % 3、设备专业下浮 % | 1、本报价包含劳务管理费； 2、计价基础：清单综合单价(管理费2%，利润2%，不含税金、人工调整)； 3、零星工日依据签证。 |

注：1、工程量按照现场实际发生量结算，并由现场技术员、施工员及项目负责人共同签字为准，以上投标报价包括完成该项目所有费用。

2、招标工程量及工作内容为暂定，若因工期进度等原因需要，项目负责人可对工作内容做相应调整安排，结算以实际发生为准。

3、本报价包含劳务管理费，不包含税金。

4、重要提示：本工程工期紧，请自行勘查现场，勘查现场联系人（项目负责人）：吴小虎，电话13965210580。

投  标  人：

法定代表人：

日      期：        年    月    日