招 标 文 件

（编号：TGJA-AZLW-2022-50）

项目名称：天马山选矿1#、2#架空线路改造工程劳务分包

招  标 人： 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

日     期：             2022年11月11日

目   录

一、招标项目概况

二、招标形式及说明

三、投标文件格式及送达

四、施工其他要求

五、评标方法

六、合同签订

附表一：工期、质量及安全承诺表

附表二：投标报价表

- 招标项目概况：

- 项目名称：天马山选矿1#、2#架空线路改造工程劳务分包

2、项目建设单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

3、项目要求工期：10天

4、项目质量要求：合格

5、项目建设地址：铜陵有色天马山黄金矿业有限公司厂区内

6、计划工期：施工工期满足建设单位要求。

7、项目招标范围及内容：

工地汽车运输（含装卸）6tkm; 工地人力运输6tkm; 单杆拆除6根；导线拆除1.4km；施工定位7基；挖基坑土方66.36m3；电杆组立7根；拉线制作安装7根；横担组装22组；绝缘子安装90片；导线架设2.4km; 挖填沟槽土方304 m3; 电力电缆敷设430m; 电缆铺沙盖保护板330m; 10KV电力电缆头4套；防火堵洞4处；送配电装置系统2系统；接地极12根；接地母线敷设60m; 接地装置调试2系统；避雷器安装调试2台。

二、招标形式及说明：

1、本次招标采取公开招标，投标单位不少于3家方满足开标条件。

2、承包方式：电缆由招标人或建设单位提供，其他人材机均由中标人负责，具体执行承包合同相关规定。

3、踏勘现场联系人：

项目负责人：陆志峰，电话：18656213586。

4、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。

三、投标文件格式及送达：

1、投标文件包含以下部分：

①工期、质量、工作内容调整及安全承诺表（见附表一）。

② 投标报价表（见附表二）

③ 投标人身份证复印件

④ 技术支持：投标人可结合工程情况提供主要劳动力配置计划、主要施工设备配置计划、施工进度计划及保障措施、安全质量保障措施。

⑤ 资信情况：投标人可根据自身情况介绍资信情况，展示与该工程类似的工程业绩等。

⑥ 施工人员名单（注明工种、年龄等信息，其中特种作业人员需要提供特种作业操作证复印件）。

⑦ 近三年类似工程施工业绩。

不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。

2、投标文件正本一份，副本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及班组名称，报价表上盖公章并班组长签字。

3、投标报名：铜冠建安公司安装公司一楼经营部

联系人：程鼎革；

联系电话：18856279001。

4、投标文件送达地点：铜冠建安公司三楼市场部；

收件人：黄赟；

联系电话：18656211500。

5、投标报名截止日期：2022年11月16日11时00分。

提交投标文件截止日期：2022年11月17日9时00分。

四、施工其他要求：

1、服从现场所有劳务人员考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务单。

2、劳务人员进场施工必须穿戴统一工作服和安全帽，配备统一工作服与安全帽的费用自劳务结算中扣除。

3、劳务班组人员吃、住、行均自行解决。

4、安全、质量、工期、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支付500-2000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。工期未满足要求视情形要求中标人支付2000-5000元违约金，并扣除5%-20%的当月任务量，情节严重招标人可终止合同并追偿。

5、各类违约金逾期不缴纳，自履约保证金中双倍扣除。

五、评标方式：

1、该工程采用合理低价法评标。投标人技术支持、资信情况满足要求的情况下，报价低者优先；同等价格条件下，技术支持、资信情况较好的投标人优先。

2、评标委员会根据投标人报价，每标段推荐2名中标人候选人，根据评标报告并结合项目现场情况，报公司研究后确定中标人，并发中标通知书。

六、合同签订：

1、中标人接中标通知书后7日内向招标人缴纳履约保证金伍仟元整（¥：5000.00）。

2、招标人和中标人在招标人接履约保证金后7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

3、中标人逾期不缴纳履约保证金，视为放弃中标，招标人有权扣留其投标保证金。

附表一：工期、质量、工作内容调整及安全承诺表

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 承 诺 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工 期 | 满足建设单位要求 |  |  |
| 2 | 质 量 | 合格，争创部优 |  |  |
| 3 | 安 全 | 遵守规章，无事故 |  |  |
| 4 | 其 他 | 服从招标单位管理制度 |  |  |

投标单位：（公章）

法人代表：（签字）

日    期：       年    月    日

附表二：投标报价表

| 项目名称 | 工程量 | 最高限价 | 报 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天马山选矿1#、2#架空线路改造工程劳务分包 |  | 198644.57元 | 元（详见报价附表） | 1、不含税； 2、包含劳务管理费。 |

注：1、完工后由现场技术员、施工员及项目负责人共同签字验收为准，以上投标报价包括本清单综合单价包含拆除、倒运、运输（人工+机械）、安装、调试以及其他各项措施费（包含但不限于：线路安全间距内树枝清理；灌木及临时便道清理等）。

2、本报价需附《天马山选矿车间1#、2#架空线路改造工程劳务份报价表》，报价表为不含税全费用综合单价，其中电缆甲供，其他零星材料包含在报价内。“报价”的“综合单价”均不得超过对应的“最高限价”的“综合单价”。

3、重要提示：本项目工期紧，且现场有多处碰头对接，请自行勘查现场。

勘查现场联系人：陆志峰，电话：18656213586。

投标单位：（公章）

法人代表：（签字）

日    期：        年    月    日